# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИЖНЕКАРАЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     01.03.2017г               № 11

С.Нижний Карачан

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Нижнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2017 году

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, своевременной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, автомобильных дорог к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Нижнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района, администрация Нижнекарачанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году (прилагается).

2.Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1.Выделять по требованию  противопаводковой комиссии необходимую технику и людские ресурсы для проведения необходимых мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод и ледохода.

2.2.Проинструктировать работников и учащихся о мерах безопасности в момент весеннего паводка.

3.Работникам администрации сельского поселения принять меры по обеспечению безопасности и своевременной информации населения о подготовке его возможной эвакуации, устойчивому функционированию системы жизнеобеспечения.

3.2.Установить постоянный контроль за состоянием прудов и водонапорной башни.

4. Главному врачу врачебной амбулатории Трофимову Д.А. создать запас медикаментов и дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды.

4.1. Организовать  медпомощь в местах переправы.

5.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Нижнекарачанского

сельского поселения                                                           С.И.Гомолко

Утвержден  
постановлением администрации Нижнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района
от 01.03.2017 г. № 11

План

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории Нижнекарачанского сельского поселения

| № в/п | Наименование проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии | Председатель комиссии | до 05.03.17 |
| 2 | Создать запасы финансовых средств для ликвидации последствий ЧС | Глава поселения, Ведущий специалист | до 05.03.17 |
| 3 | Выставить по берегам водоёмов знаки запрещения выхода граждан и выезда транспорта на лёд | Глава поселения | до 05.03.17 |
| 4 | Понизить уровень воды в прудах, несущих опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, до отметок, обеспечивающих безопасность гидроузлов, вплоть до полного опорожнения | собственники и арендаторы ГТС | до 15.03.17 |
| 5 | Расчистить донные спуски, привести их в рабочее состояние, отремонтировать запорную арматуру | собственники и арендаторы ГТС | до 15.03.17 |
| 6 | Привести в рабочее состояние аварийные водосбросы, очистить входные и выходные оголовки от ила, плавающих предметов, древесной растительности | собственники и арендаторы ГТС | до 15.03.17 |
| 7 | Провести расчистку подъездных путей к ГТС и местам складирования строительных материалов | собственники и арендаторы ГТС | до 15.03.17 |
| 8 | Подготовить ГТС к пропуску паводковых вод | собственники и арендаторы ГТС | до 15.03.17 |
| 9 | Выявить тяжело больных, проживающих на недоступной для проезда транспорта территории, для оказания медицинской помощи во время паводка | Глава поселения, Нижнекарачанская врачебная амбулатория | до 10.03.17 |
| 10 | Подготовить помещения на случай эвакуации населения, организовать медицинскую помощь и устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения | Глава поселения, Нижнекарачанская врачебная амбулатория | до 10.03.17 |
| 11 | Подготовить автотранспорт, откачивающую технику и другие аварийные материалы и оборудование, необходимые для работы в период паводка | Глава поселения, противопаводковая комиссии | До 10.03.17 |
| 12 | Создать необходимый запас материально- технических, продовольствия, ГСМ | ответственные лица | До 10.03.17 |
| 13 | Организовать оборудование мест организованных переправ населения через водные преграды в период прохождения весеннего половодья. Укомплектовать их персоналом, спасательными кругами, жилетами, лодками, медицинским имуществом, медикаментами, средствами оказания первой медицинской помощи, провести занятия с персоналом | Глава поселения, Нижнекарачанская врачебная амбулатория | До 15.03.17 |
| 14 | Принять меры по предупреждению несчастных случаев на воде в период проведения аварийно-спасательных работ, при эвакуации населения из затопляемой зоны, усилить охрану жилых поме- щений, в случае эвакуации населения | Глава поселения, УУП ОМВД РФ | Весь паводковый период |
| 15 | Провести разъяснительную работу с населением и руководителями организаций, независимо от форм собственности, по страхованию их имущества на случай затопления (подтопления) при высоком половодье, а также с собственниками (балансодержателями) гидротехнических сооружений по страхованию вероятного вреда | Председатель противопаводковой комиссии | до 10.03.17 |